2013年连云港市建设系统安全

隐患排查治理工作方案

根据省住建厅、市安委会的要求，为有效防范建设系统的安全生产隐患，坚决遏制各类事故发生，决定在全市建设系统开展事故隐患排查治理工作。有关事项通知如下：

一、指导思想

落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）要求，进一步落实企业安全生产主体责任，突出预防为主，加强监管、落实责任，切实加强安全生产工作，扎实开展2013年3月份“事故隐患排查月”活动，深入排查治理事故隐患，有效防范安全事故，促进全市建筑业安全生产形势持续稳定好转。

二、工作目标

全面排查治理建设系统的事故隐患，深化隐患整改工作，及时有效地消除事故隐患，落实生产经营单位的安全生产责任，防控各类安全生产事故发生。

按照事故隐患排查治理“企业全面自查、行业专项检查、政府综合督查”和风险预警防控“科学化、规范化、程序化”要求，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提高企业安全管理能力。

三、工作任务

（一）全面开展隐患排查治理专项行动。各企业要排查到每一个生产环节，每一个生产岗位；各县和开发区建设局、各安全监督站要加强督查，重点对隐患排查“零报告”单位和部门的督查，严防隐患排查走过场。

（二）及时整改排查发现的隐患。挂牌督办的重大隐患年度整改率100%；确实难以及时完成整改的重大隐患100%落实整改措施，明确完成时限。

（三）隐患排查治理分级管理。重大隐患报告、挂牌公示、跟踪督查、整改销号等相关制度落实，形成隐患排查治理长效机制。

（四）开展建筑安全专项整治，深入开展“打击三非”（非法建设、生产、经营）活动，有效治理安全生产突出问题。

（五）建立专家检查制度。市建设局将进一步完善建筑安全专家库，充实安全检查技术力量，充分发挥专家在事故隐患排查和安全事故防控方面的作用。

四、排查治理范围

（一）建筑施工企业(含市政、装饰装修企业)和全市监督范围内的在建工程；

（二）供水、排水、燃气行业；

（三）公园广场；

（四）市政基础设施工程；

（五）近年来发生伤亡事故、来信来访、存在重大安全问题的单位及其承建的工程。

五、职责分工

各县、开发区建设局负责本辖区范围内安全隐患排查治理工作。

市城乡建设局负责市区（不含开发区）范围内的隐患排查工作。具体分工为：市安监站负责市区建设工程的事故隐患排查工作；市装修办负责二次装饰装修工程的事故隐患排查工作；局公用处负责市区范围内供水、排水、燃气行业事故隐患排查工作；局市政处负责市区范围内管辖的道路桥梁工程的事故隐患排查工作；局公园广场处负责管辖范围内的公园广场的事故隐患排查工作；局绿化处负责管辖范围内的绿化工程的事故隐患排查工作。

六、排查治理内容

全面排查治理各单位所辖基础设施、技术装备、作业环境、作业人员等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、人员到位、责任落实、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。

（一）建筑行业企业和各类建设工程排查内容

1、生产经营和建筑安全法规、标准规范及规章制度的贯彻执行。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况等；

2、建设工程各方主体特别是建设单位、施工单位和工程监理单位的安全生产责任制建立和落实；

3、落实安全生产措施费用提取和使用，为作业人员配备安全防护用具、缴纳保险费等情况；

4、危险性较大的分部分项工程安全方案的制定、审批、论证和执行落实情况；

5、企业建立健全安全培训教育制度、落实培训经费情况，管理人员和作业人员特别是“三类人员”、特种作业人员持证上岗培训情况；

6、建立专（兼）职应急救援队伍、应急救援物资配备、应急救援设备配备及维护、应急救援预案制定及演练情况；

7、建筑施工企业、项目和班组的安全检查和整改落实；

8、事故报告和处理，对有关责任单位和责任人的追究和处理；

9、施工现场存在的各类事故隐患等。

（二）其他企业和单位排查治理内容：

1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；

2、安全生产责任制建立及落实情况；

3、安全管理人员及职工持证上岗情况；

4、设备、设施、工具、附件安全防护装置情况；

5、安全运行技术参数情况；

6、劳动防护用品防护情况；

7、是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反操作规程情况；

8、作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危险物品等情况。

9、安全基础工作及教育培训，应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况。

七、排查治理方式

（一）3月份集中排查。按照“事故隐患排查月”的工作要求，各企业要在３月份集中排查事故隐患，不留死角和盲区；要在3月25日前完成隐患自查工作；3月29日前，市各级安监站要组织专家对监管的施工企业和工程项目进行事故隐患督查检查；4月2日前，各县、开发区建设局要对隐患排查情况进行督查，将督查情况总结书面报市城乡建设局质安处；对重大隐患要进行挂牌督办，做到“一患一档”。

（二）全年日常排查。各施工企业和有关单位要发动每个项目部或班组、每个员工排查每个岗位的事故隐患，做到不留盲区，不留死角。对事故隐患排查治理实行日排查或上下班交接制，项目部或班组每天（班）必须向企业上报隐患排查治理情况，每天或交接班时必须交接事故隐患治理和危险源监控情况，对设备运行状况、设备缺陷、存在的问题和注意的事项、安全措施等要交接清楚，在交接班记录簿上签字认可。

（三）重点时段专项检查。五·一、十·一、中秋、两会、元旦、春节等重大节日、重大活动前各单位、各企业要对重点环节、重点工程进行突击检查，对查出的事故隐患，要及时整改到位，确保重大节日、重大活动期间的平稳安定。

八、事故隐患的登记与管理

（一）登记上报。各单位对排查出的事故隐患，应该按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

1、企业应在每月1日前完成《企业事故隐患排查治理登记表》（附件1）、《事故隐患排查治理进展情况表》（附件2）上报当地安全监督机构。

2、各县和开发区建设局、各负责部门、市安监站每月2日前填写《事故隐患排查治理进展情况汇总表》（附件3）报送市城乡建设局质安处；同时报送文字说明，主要包括以下内容：隐患排查治理工作责任落实和制度建立情况；隐患排查治理工作组织推动和进度情况；重大事故隐患整改进展情况；隐患排查治理工作经验、有效做法和存在问题；下一步工作安排及有关建议等。

3、对于重大事故隐患，各企业、各生产经营单位应填写《重大事故隐患报表》（附件4、5、6），及时向主管部门报告。

各单位要认真落实《连云港市建设工程安全生产重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》（连建质〔2011〕456号）。对于存在重大隐患的工程，属地建设工程安全监督机构应当将其列为重点监管对象，落实《整改方案》，进行督促整改。经复查确已整改的，方可解除督办。建筑施工企业不认真执行《房屋市政工程施工安全重大隐患治理挂牌督办通知书》、拒不整改或整改不到位的，要依法责令停工整改；导致安全事故发生的，依法从重追究企业和相关负责人的责任。

（二）加强信息报送。请各县和开发区建设局、市安监站明确一名具体负责人员，作为建设系统生产隐患排查治理工作的联络员。于每季度结束后2日内，将本部门排查治理工作小结报送市建设局质安处，包括以下内容：隐患排查治理工作责任落实和制度建立情况；隐患排查治理工作组织推动和进度情况；重大事故隐患整改进展情况；隐患排查的经验和有效做法、存在问题；下一步工作计划。

各县和开发区建设局、各相关负责单位、市安监站要在2013年11月30日前，将挂牌督办的重大隐患整改完成情况和全年隐患排查治理工作总结报市城乡建设局质安处。联系人：刘文；传真：85807722。电子邮箱：447091509@qq.com。

附件：1、企业事故隐患排查治理登记表

2、企业事故隐患排查治理进展情况表

3、事故隐患排查治理进展情况汇总表

4、重大事故隐患登记表

5、重大事故隐患整改进度情况表

6、市级挂牌重大事故隐患申报表

附件1：

事故隐患排查治理登记表

| 序号 | 隐患内容 | 隐患等级 | 处置情况 | 防范措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 合计：共排查出隐患： 条，其中，一般隐患 条，重大隐患 条； 已经整改隐患： 条，其中，一般隐患 条，重大隐患 条。 |  |  |  |  |  |

填报企业：          填报人：                 填报时间：   年  月  日  时  分

附件2：

事故隐患排查治理进展情况表

填报单位：                                                             2013年   月   日

| 查出隐患 |  |  |  | 已整改隐患 |  |  |  |  |  | 未整改但已经列入治理计划的重大隐患 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 其中 |  |  | 合计 |  | 其中 |  |  |  | 重大隐患名称 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已整改隐患（条） | 整改率（%） | 一般隐患（条） | 整改率（%） | 重大隐患（条） | 整改率（%） |  | 落实资金（万元） | 落实责任 | 限期整改 | 制订应急预案 | 采取监控措施 |
|  | 一般隐患（条） | 重大隐患（条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由各单位每月1日前填报当地建设主管部门（未整改重大隐患的请逐条填写）；2、每月报送2013年以来的累计数。

附件3：

事故隐患排查治理进展情况汇总表

填报单位：                                                             2013年   月   日

| 排查治理隐患企业单位 （家） | 查处隐患 |  |  | 已经整改隐患 |  |  |  |  |  | 未整改但已经列入治理计划的重大隐患 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 其中 |  | 合计 |  | 其中 |  |  |  | 重大隐患名称 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已整改隐患（条） | 整改率（%） | 一般隐患（条） | 整改率（%） | 重大隐患（条） | 整改率（%） |  | 落实 资金 （万元） | 落实责任 | 限期整改 | 制订应急预案 | 采取监控措施 |
|  |  | 一般隐患（条） | 重大隐患（条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由各县区建设局、市安监站、各有关部门汇总，每月2日前填报市城乡建设局（未整改重大隐患的请逐条填写）2、每月报送2013年以来的累计数。

附件4:

重大事故隐患登记表

填表单位（盖章）：                填表日期：2013年  月  日

| 单位或项 目部名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 固定资产 |  |  |  | 员工总数 |  |  |
| 经济性质 |  | 全面所有制□ 集体所有制□ 股份制□ 其他□ |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 隐患等级 |  |  |
| 事故 隐患 概况 及 整改 计划 | 隐患场所或设备名称： |  |  |  | 隐患类别： |  |
|  | 隐患概况（危险特性、可能影响范围、可能造成死亡人数、可能造成直接经济损失）： |  |  |  |  |  |
|  | 整改计划、整改措施、整改责任、整改资金、整改时限、应急预案： |  |  |  |  |  |
| 管理部门认定意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 督改 单位 |  |  | 督改责任人 |  |  |  |

注：该表由各企业或单位填报，各县区建设局、市各有关部门汇总后报市城乡建设局质安处。

| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事故隐患整改进度情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表单位（盖章）： 填表日期：2013年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患名称 | 隐患类别 | 隐患等级 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任单位 | 督改单位 | 隐患整改进度情况 | 挂牌公示（是/否） | 整改验收情况 |
| 注：此表由各县区、局各有关处室、市安监站汇总后每月2日前报送市城乡建设局质安处汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级挂牌重大事故隐患申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划代码 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 所属行业 |  |  |  | 所属部门 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐患主要内容（包括存在的风险和可能造成的事故后果） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟采取措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上报日期 |  |  | 整改所需要时间 |  |  |  |  | 隐患等级 |  |  |
| 预计投入 | 经 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物 资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |